РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017 	                                                       № 35                                             с. Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение»-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 20.03.2017 №35

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 25.10.2013 № 125.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Киселевского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Киселевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтового и щебеночного покрытия, общей протяженностью 5,848 км –с.Киселево ул.Ленина, с.Ребриковка ул.Новоселовская, х.Петровский ул.Центральная, х.Коминтерн ул. Черемушки, х. Богненко ул.Береговая, х.Украинский ул.Садовая, х.Бобров ул.Бургустинская,

-по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на разработку проектной  документации на строительство а/д по ул.Центральная и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский,

-строительство а/д по ул.Школьная к ФАПу в х.Бобров ,

- уборка мусора вдоль дорог в населенных пунктах; Киселево, Павловка, Черников, Коминтерн, Украинский.

-очистка дорог от снега в населенных пунктах: Киселево, Коминтерн, Первомайский, Закордонный, с. Ребриковка, с. Павловка, х.Черников, х.Петровский, х.Шахтенки, х. Богненко, х. Украинский, х.Бобров.

- осуществлялся строительный контроль.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных

и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 № 131.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения»

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения»,  было приобретено и установлено 28 дорожных знаков на сумму 98 704 руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Приложении 1 настоящего отчета.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 8646,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 554,7 тыс. рублей или 98,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Денежные средства  освоены в размере 98,7тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 « Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения. Установлено 28 дорожных знаков, согласно дислокации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлен в приложении 3.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 8 746,3 тыс. руб., израсходовано 8 653,4 тыс. руб. (99,0 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 6 158,9 тыс. руб., израсходовано – 6 075,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 2 587,4 тыс. руб., израсходовано – 2 578,4 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» план – 8 646,3 тыс. руб., фактически расходовано – 8 554,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета план – 6 158,9 тыс. руб., израсходовано –       6 075,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» план составляет 100,0 тыс. руб., фактических израсходовано – 98,7 тыс.руб.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения .

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение 3 показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем трем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 29.02.2016 № 32 «О внесении изменений в приложение  № 1 к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 29.02.2016 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2015 № 130 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

2. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.03.2016 № 67 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.03.2016 № 138 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2015 № 130 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

3. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 06.06.2016 № 118/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 30.06.2016 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2015 № 130 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

4.Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 29.07.2016 № 47 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.07.2016 № 154 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2015 № 130 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

5. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 23.11.2016  218 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 22.11.2016 № 21 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2015 № 130 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в приложении № 3.

Раздел 8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей, не достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 2.2- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 4:4=1,0. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равнв 1:1=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 8653,4:8746,3=0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,99=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 92,9 тыс. руб.,.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

9. Информация о реализации мер регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году принято Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 14.01.2016 года № 3 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутри поселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016г.».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2016 №6/5 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год в соответствии с которыми будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Киселевского сельского поселения | процент | 58,4 | 57,1 | 62,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,6 | 0,6 | 0,273 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 8 746,3 | 8 653,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 6 158,9 | 6 075,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2 587,4 | 2 578,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | всего | 8 646,3 | 8 554,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 6 158,9 | 6 075,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2 487,4 | 2 479,7 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 3 441,2 | 3 367,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 344,3 | 1 277,1 |
|  |  | бюджет района | Х |  |
|  |  | бюджет поселения | 2 096,9 | 2 090,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 4 812,9 | 4 812,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4 451,9 | 4 451,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 361,0 | 361,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 392,2 | 374,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 362,7 | 346,1 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 29,5 | 28,1 |
|  |  | внебюджетные источники | Х |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» | всего | 100,0 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 98,7 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 100,0 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 98,7 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |

Приложение3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Киселевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2016 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 3 441,2 | 3 367,7 | 73,5 | - |
| «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 4 812,9 | 4 812,8 | 0,1 | - |
| «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 392,2 | 374,2 | 18,0 | 18,0 |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 100,0 | 98,7 | 1,3 | - |
| ВСЕГО: | 8 746,3 | 8 653,4 | 92,9 | 18,0 |

Приложение4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Киселевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,5 | - | 7,5 | 1277,1 | 92,5 | - | - | 103,5 | 7,5 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,5 | - | 7,5 | 4 451,8 | 92,5 | - | - | 361,0 | 7,5 |
| Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,5 | - | 7,5 | 346,1 | 92,5 | - | - | 28,1 | 7,5 |
| ВСЕГО: | 92,5 | - | 7,5 | 6 075,0 | 92,5 | - | - | 492,6 | 7,5 |

Приложение5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | X | X | X | 8 646,300 | 8 646,300 | 8 554,7 | 8 554,7 | 91,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат.- Малявко С.С. | 1. Заключен муниципальный контракт от 11.04.2016г. № 0158300000816000001, работы указанные в муниципальном контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и отсыпка щебнем внутрипоселковых дорог. Договора: № 1 от 10.08.2016г № 2 от 15.08.2016г № 3 от 17.08.2016г № 4 от 18.08.2016г № 5 от 23.08.2016г 2. Заключены договора на содержание автомобильных дорог (вырубка поросли, уборка снега, покос сорной растительности на обочинах дорог) № 1 от 11.01.2016г., № 2 от 18.01.2016г., № 3 от 18.01.2016г., № 4 от 10.02.2016г., № 5 от 10.02.2016г., № 6 от 15.02.2016г., № 7 от 15.02.2016г., № 8 от 15.02.2016г., № 9 от 01.03.2016г., № 10 от 01.03.2016г., № 11 от 01.03.2016г., № 12 от 14.03.2016г., № 15 от 04.05.2016г., № 16 от 10.05.2016., № 17 от 10.05.2016г., № 19 от 16.05.2016г., № 20 от 01.06.2016г., № 21 от 03.06.2016г., № 22 от 03.06.2016г., № 23 от 03.06.2016г., № 24 от 03.06.2016г., № 25 от 04.07.2016г., № 26 от 01.07.2016г., № 27 от 11.07.2016г., № 28 от 11.07.2016г., № 29 от 01.08.2016г., № 31 от 04.08.2016г., № 32 от 10.08.2016г., № 33 от 10.08.2016г., № 34 от 01.09.2016г., № 35 от 05.09.2016г., № 36 от 07.09.2016г., № 37 от 10.10.2016г., № 38 от 10.10.2016г., № 39 от 02.11.2016г., № 40 от 02.11.2016г., № 41 от 01.12.2016г., № 42 от 01.12.2016г., № 43 от 01.12.2016г., № 44 от 01.12.2016г., № 007.16/1 от 01.01.2016г., № б/н от 15.02.2016г., № б/н от 20.01.2016г., № б/н от 01.01.2016г., № 1 от 11.01.2016г., № б/н от 27.01.2016г., № 120 от 01.11.2016 № 035.16/1 от 01.11.2016 № б/н от 14.11.2016г № б/н от 01.12.2016г № б/н от 27.01.2016г № б/н от 27.01.2016г №б/н от 01.12.2016г №130 от 05.12.2016г № б/н от 01.12.2016г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 441,2 | 3 441,2 | 3 367,7 | 3 367,7 | 73,5 |
| 3 | Мероприятия 1.1. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Заключен муниципальный контракт на строительство а/д по ул.Школьная к ФАПу в х.Бобров от 06.05.2016г № 0158300000816000002_77303 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4812,900 | 4812,900 | 4812,8 | 4812,8 | 0,1 |
| 4 | Разработка проектной документации на стороительство а/д по ул.Центральная и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С | Заключен муниципальный контрактна разработку проектной документации на стороительство а/д по ул.Центральная и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский от 31.08.2016г №0158300000816000006_77303 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 392,2 | 392,2 | 374,2 | 374,2 | 18,0 |
| 5 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | 100,00 | 100,00 | 98,7 | 98,7 | 1,3тыс.руб. Экономия сложилась по результатам проведения закупок |
| 8 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Малявко С.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, установка дорожных знаков, договор № б/н от 25.03.2016г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,00 | 100,00 | 98,7 | - |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 8 746,3 | 8 746,3 | 8 653,4 | 8 653,4 | 92,9 |