РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**№ 6/5**

18.01.2017г. с. Киселево

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 25.10.2013г. № 125 Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского

сельского поселения Каралкин О.И.

Приложение

к распоряжению

Администрации Киселевского

сельского поселения

от 18.01.2017 № 6/5

План реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района |  Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Коробкина Н.М. специалист 1 категории (Глава Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин) | х | х | 3358,6 | 0,00 | 1816,5 | 1542,1 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Коробкина Н.М. специалист 1 категории (Глава Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2017 | 1790,3 | 0,00 | 365,9 | 1424,4 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Коробкина Н.М. специалист 1 категории (Глава Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог, разработка проектно-сметной документации | 2017 | 1568,3 | 0,00 | 1450,6 | 117,7 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.: Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Коробкина Н.М. специалист 1 категории (Глава Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин) | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | Коробкина Н.М. специалист 1 категории (Глава Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин) | Грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | 2017 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | ИТОГО: | х | х | х | 3358,6 | 0,00 | 1816,5 | 1542,1 | 0,0 | 0,00 |