Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Коробкина Н.М. | X | X | X | 3 653,285 | 3 653,285 | 2 303,918 | 2 303,918 | 1349,366 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат.- Коробкина Н.М. | 1. Заключен контракт 20.04.2015г. работы указанные в контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и частичная отсыпка щебнем внутрипоселко-вых дорог. 2. Заключены договора на содержание автомобильных дорог №105;106 от 03.08.2015г., а так же по уборке снега, скашивание сорной растительности с придорожных полос, изг.технической документации на внутр.автодороги, Договора: б\н от 10.01.2015 ; б\н от 19.01.2015; № 1 от 12.01.2015; № 2 от 03.02.2015; №1 от 12.01.2015г; №2 от 12,01,15г. № 3 от 15,01.15; № 4 от 04.02.15; № 9 от 06.04.15; № б/н от 04.05.2015; № б/н от 01.06.2015; № б/н от 01.07.2015;№ 73 от 17.08.2015; № 110 от 13.08.2015; № 29 от 02.09.2015;№20, 21,22,23, 24 от 02.11.2015; №25 от 20.11.2015; № 28; 27 от 10.12.2015;№29от 11.12.2015г., № 18 от 04.12.2015г 3. Заключены работы, указанные в контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и частичная отсыпка щебнем внутрипоселко-вых дорог. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 858,185 | 2 858,185 | 2 303,918 | 2 303,918 | 554,267 в связи со сложившимися фактическими расходами |
| 3 | Мероприятия 1.1.1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Отремонтированы дороги с твердым покрытием | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 794,100 | 794,100 | 0,0 | - |  |
| 4 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 0,0 | - |  |
| 7 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | - |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Коробкина Н.М. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Коробкина Н.М.. | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 669,285 | 3 669,285 | 2 303,918 | 2 303,918 | 1 365,366 |

Глава  Киселевского сельского поселения                                                                         Каралкин О.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 12 мес. 2015 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 24.10.2013 № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 669,285 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2303,918 рублей или 62,8%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2014 года в сумме 208,285 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2014 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 3 653,285 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 303,918 тыс. рублей или 63,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин); проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковой дороги; софинансирование расходов выполнено в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 16,0 тыс. рублей. Денежные средства не освоены по причине переноса выполнения мероприятий на следующий период.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 « Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате дорожные знаки находятся в исправном состоянии, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                              О.И.Каралкин

Специалист 1 категории Коробкина  Н.М.