Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | X | X | X | 1 045,7 | 1 045,7 | 158,6 | 158,6 | 887,1 Освоение планируется в 4 квартале 2022г |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | 1.Заключены муниципальные контракты (договора) на содержание автомобильных дорог (вырубка поросли, уборка снега, покос сорной растительности на обочинах дорог) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 045,7 | 1 045,7 | 158,6 | 158,6 | 887,1 Освоение планируется в 4 квартале 2022г |
| 4 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 7 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Малявко С.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1 045,7 | 1 045,7 | 158,6 | 158,6 | 887,1 |

Глава  Администрации

Киселевского сельского поселения                                                                                                                                                       Каралкин О.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 6 месяцев  2022 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 10.12.2018 № 118.  На 2022 год заключено Соглашение с Администрацией Красносулинского района о предоставление межбюджетных трансфертов средств дорожного фонда на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1 045,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило  158,6 тыс.рублей или 15,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 27.12.2021 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 1 045,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило  158,6 тыс.рублей или 15,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году финансовые средства не предусмотрены.

При реализации программы «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                                                                                                                    О.И.Каралкин

Специалист 1 категории Малявко С.С.