Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период  9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 3 653,285 | 3 653,285 | 1 623,8 | 1 623,8 |
| 2 | ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | 1. Заключен контракт 20.04.2015г. работы указанные в контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и частичная отсыпка щебнем внутрипоселко-вых дорог. 2. Заключены договора на содержание автомобильных дорог б\н от 30.12.2014г., а так же по уборке снега, скашивание сорной растительности с придорожных полос, изг.технической документации на внутр.автодороги, Договора: б\н от 10.01.2015 ; б\н от 19.01.2015; № 1 от 12.01.2015; № 2 от 03.02.2015; №1 от 12.01.2015г; №2 от 12,01,15г. № 3 от 15,01.15; № 4 от 04.02.15; № 9 от 06.04.15; № б/н от 04.05.2015; № б/н от 01.06.2015; № б/н от 01.07.2015;№ 73 от 17.08.2015; № 110 от 13.08.2015; № 29 от 02.09.2015 3. Заключены контракты № 7, 8 от 03.08.2015г. работы, указанные в контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и частичная отсыпка щебнем внутрипоселко-вых дорог. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2 859,185 | 2 859,185 | 1 623,8 | 1 623,8 |
| 3 | Мероприятия 1.1.1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 794,100 | 794,100 | 0,0 | - |
| 4 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 0,0 | - |
| 7 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Киселевского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | - |
| 8 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Администрация Киселевского сельского поселения | оформлены «уголки» по БДД в общеобразовательных учреждениях поселения, среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде правил дорожного движения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Коробкина Н.М. | Периодически обновляются информаций «уголки» по БДД в общеобразовательных учреждениях поселения, среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде правил дорожного движения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 669,285 | 3 669,285 | 1 623,8 | 1 623,8 |

Глава  Киселевского сельского поселения                                                                         Каралкин О.И.