Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | X | X | X | 3 648,442 | 3 648,442 | 1 162,114 | 1 017,192 | 2486,328 Освоение планируется в 4 квартале 2017г |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат.- Малявко С.С. | 1. Заключен муниципальный контракт от 07.04.2017г. № 0158300000817000002_77303, работы указанные в муниципальном контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и отсыпка щебнем внутрипоселковых дорог. 2. Заключены договора и муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог в т.ч.вырубка поросли, уборка снега, покос сорной растительности на обочинах дорог № 1 от 23.03.2017г № 4 от 10.05.2017г № 5 от 16.05.2017г Муниципальный контракт №5 от 05.06.2017г Муниципальный контракт №6 от 05.06.2017г Муниципальный контракт №3 от 17.07.2017г Муниципальный контракт №6 от 14.08.2017г Муниципальный контракт №8 от 18.08.2017г Муниципальный контракт №9 от 23.08.2017г Муниципальный контракт №11 от 25.08.2017г Муниципальный контракт №12 от 25.08.2017г Муниципальный контракт №13 от 05.09.2017г Муниципальный контракт №14 от 05.09.2017г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 935,221 | 1 935,221 | 1 017,193 | 1 017,192 | 918,028 Освоение планируется в 4 квартале 2017г |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство а/д по ул.Центральная и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 568,300 | 1 568,300 | 0,0 | 1 568,30 |  |
| 5 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 144,921 | 144,921 | 144,921 | - |  |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 8 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Малявко С.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, установка дорожных знаков, договор № б/н от 25.03.2016г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 648,442 | 3 648,442 | 1 162,114 | 1 162,114 | 2486,328 |

Глава  Администрации Киселевского сельского поселения                                                                                                             Каралкин О

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 месяцев  2017 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 24.10.2013 № 119. В 2017 году заключено Соглашение с Администрацией Красносулинского района о предоставление межбюджетных трансфертов средств дорожного фонда на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета района и областного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 3 648,442 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило  1 162,114 тыс.рублей или 11,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2017 № 6/5 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 3 648,442 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 162,114 тыс. рублей или 31,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году финансовые средства не предусмотрены.

сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 мес. 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                                                                                          О.И.Каралкин

Специалист 1 категории Малявко С.С.