Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 мес. 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | X | X | X | 8 556,300 | 8 556,300 | 2946,2 | 2946,2 | 5610,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат.- Малявко С.С. | 1. Заключен муниципальный контракт от 11.04.2016г. № 0158300000816000001, работы указанные в муниципальном контракте выполнены на 100%, в том числе произведен ямочный ремонт и отсыпка щебнем внутрипоселковых дорог. Договора: № 1 от 10.08.2016г № 2 от 15.08.2016г № 3 от 17.08.2016г № 4 от 18.08.2016г № 5 от 23.08.2016г 2. Заключены договора на содержание автомобильных дорог (вырубка поросли, уборка снега, покос сорной растительности на обочинах дорог) № 1 от 11.01.2016г., № 2 от 18.01.2016г., № 3 от 18.01.2016г., № 4 от 10.02.2016г., № 5 от 10.02.2016г., № 6 от 15.02.2016г., № 7 от 15.02.2016г., № 8 от 15.02.2016г., № 9 от 01.03.2016г., № 10 от 01.03.2016г., № 11 от 01.03.2016г., № 12 от 14.03.2016г., № 17 от 10.05.2016г., № 20 от 01.06.2016г., № 22 от 03.06.2016г., № 23 от 03.06.2016г., № 24 от 03.06.2016г., № 25 от 04.07.2016г., № 26 от 11.07.2016г., № 27 от 11.07.2016г., № 28 от 11.07.2016г., № 007.16/1 от 01.01.2016г., № б/н от 15.02.2016г., № б/н от 20.01.2016г., № б/н от 01.01.2016г., № 1 от 11.01.2016г., № б/н от 27.01.2016г., № 50/066/02/50 от 13.01.2016г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 351,200 | 3 351,200 | 2585,2 | 2585,2 | В пределах плановых ассигнований |
| 3 | Мероприятия 1.1. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Заключен муниципальный контракт на строительство а/д по ул.Школьная к ФАПу в х.Бобров от 06.05.2016г № 0158300000816000002_77303 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4812,900 | 4812,900 | 361,0 | - |  |
| 4 | Разработка проектной документации на стороительство а/д по ул.Центральная и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 392,2 | 392,2 | 0,0 | - |  |
| 5 | Мероприятия 1.1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1 кат Малявко С.С. | Проведено обследование состояний автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержание автомобильных дорог | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | 100,00 | 100,00 | 98,7 | 1,3 | Экономия сложилась по результатам проведения закупок |
| 8 | ОМ: 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 кат Малявко С.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, установка дорожных знаков, договор № б/н от 25.03.2016г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,00 | 100,00 | 98,7 | - |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Каралкин О.И. Специалист 1кат. Малявко С.С. | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 8 656,300 | 8 656,300 | 3044,9 | 3044,9 | 5611,4 |

Глава  Администрации

Киселевского сельского поселения                                                                                                                                                       Каралкин О.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 месяцев  2016 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 24.10.2013 № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 8 656,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило  3044,9 тыс.рублей или 35,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 8556,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2946,2 тыс. рублей или 34,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Денежные средства  освоены в размере 98,7тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 « Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения. Установлено 28 дорожных знаков, согласно дислокации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 мес. 2016 год апредставлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                              О.И.Каралкин

Специалист 1 категории Малявко С.С.