Согласовано:

Глава Администрации

Киселевского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каралкин О.И.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Наименование работ | Источник финансирования | Стоимость работы, тыс.руб., процент готовности | Срок окончания работ | Ответственный за проведение |
| Образовательные учреждения | | | | | |
| МБОУ Киселевская СОШ | Проверка котельной | - | 100 % | До 05.09.2017г. | Директор МБОУ «Киселевская СОШ»  Сергеева Л.Г. |
| МБОДУ «Малютка» | Проверка котельной |  | 100 % | До 05.09.2017г. | Директор МБОДУ «Малютка» |
| МБОУ Шахтеновская СОШ | Проверка котельной | - | 100 % | До 05.09.2017г. | Директор МБОУ «Шахтеновская СОШ»  Рудакова М.А. |
| Учреждения культуры | | | | | |
| Киселевский СДК | Проверка электронагревательных приборов | - | проверка электронагревательных приборов-100% | До 05.09.2017г. | Директор «Киселевский СДК» Карпова О.Н. |
| Павловский СДК | Проверка и чистка дымоходов, завоз твердого топлива | - | проверка и чистка дымоходов-100 % , покупка твердого топлива-100 % | До 05.09.2017г. | Юрченко М.П. |
| Черниковский СДК | Проверка и чистка дымоходов, завоз твердого топлива | - | проверка и чистка дымоходов-100 % , покупка твердого топлива-100 % | До 05.09.2017г. | Елютина Л.А. |
| Коминтерновский СК | Проверка и чистка дымоходов, завоз твердого топлива | - | проверка и чистка дымоходов-100 % , покупка твердого топлива-100 % | До 05.09.2017г. | Перепечко И.В. |
| Богненовский СК | Проверка и чистка дымоходов, завоз твердого топлива | - | проверка и чистка дымоходов-100 % , покупка твердого топлива-100 % | До 05.09.2017г. | Бандурка Р.П. |
| Администрация Киселевского сельского поселения | | | | | |
| Администрация Киселевского сельского поселения | Проверка котельной | - | 0 % | До 05.09.2017г. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения  Каралкин О.И. |