РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.02.2024 № 14

с.Киселево

О проведении мероприятий по подготовке

к весеннему паводку

В целях подготовки и проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2024 года, снижения ущербов от вредного воздействия вод, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

1. Руководителям ГУП РО «УРСВ» и собственникам гидротехнических сооружений, находящихся на территории Киселевского сельского поселения провести осмотр и очистку водостоков, выполнить инженерно-технические мероприятия по укреплению гидротехнических сооружений.

2. Создать противопаводковую комиссию (Приложение № 1).

3. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий Киселевского сельского поселения на 2024 год (Приложение № 2).

4. Руководителям сельхозпредприятий принять  меры по недопущению попадания ядохимикатов и органических удобрений в зону подтопления и бассейны рек.

5. Директорам МБОУ Киселевская СОШ и МБОУ Шахтеновская СОШ организовать ознакомление учащихся  с мерами безопасности и оказания первой помощи  в период паводка.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Киселевского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Киселевского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                                                     Каралкин О.И.

Приложение № 1

к Распоряжению

Администрации Киселевского

сельского поселения

№ 14 от 16.02.2024

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИ

Председатель комиссии :

Глава Администрации Киселевского сельского поселения - Каралкин О.И.

Секретарь комиссии :

специалист по вопросам ПБ и ЧС -

Сафонова О.Н.

Члены комиссии :

Председатель Собрания депутатов Киселевского сельского поселения

Сергеева Л.Г.

депутат Собрания депутатов Киселевского сельского поселения Карпова О.Н.

депутат Собрания депутатов Киселевского сельского поселения Демьянов В.В.

|  | Приложение № 2 к Распоряжению Администрации Киселевского сельского поселения № 14 от 16.02.2024 УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киселевского сельского поселения _________________О.И. Каралкин "___" ________2024 год |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Киселевского  сельского поселения

к весеннему половодью и паводку на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2024 года | До 01.03.2024 | Глава Администрации поселения, специалист по ПБ и ЧС | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |
| 2 | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по КЧС и ОПБ | До 01.03.2024 | Собственники (арендаторы) ГТС | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |
| 3 | Уточнить данные по состоянию ГТС, площади прудов, количестве, и привязку к населенным пунктам | До 15.03.2024 | Специалист по земельным и имущественным отношениям, специалист по ПБ и ЧС | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |
| 4 | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | в случае появления реальной угрозы подтопления | Глава Администрации, специалист по ПБ и ЧС | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |
| 5 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | До 01.03.2024 | Глава Администрации | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |
| 6 | Своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Глава Администрации, специалист по ПБ и ЧС | Председатель рабочей группы по ЧС и ОПБ, члены рабочей группы |  |

Специалист ПБ и ЧС	                                                      Сафонова О.Н.