РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018 	                                                       №   34                                                с. Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами» за 2017г.

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования « Киселевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 20.03 2018 № 34

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами»

за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами»  была утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 120.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Киселевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Киселевского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

В 2017 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 8 общественных субботников;

- ликвидированы 10 несанкционированные  очагов свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ, детского сада  были приведены в порядок памятники, территории детских площадок. В весенний и осенний дни древонасаждений были приобретены и высажены саженцы березы.Был проведен текущий ремонт мемориала в с.Киселево. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Так же было проведено лабораторное исследование питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и ее ликвидации.  Выполнены работы по ремонту водопроводных сетей, замене насосного оборудования с.Киселево, ремонту оголовков колодцев х.Петровский, х.Коминтерн, текущему ремонту сруба колодца в с.Киселево. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, замена щитов автоматики и учета электроэнергии уличного освещения.

На 25 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора и заключении договоров на вывоз ТКО. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства и ЖКХ. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных

и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2017 № 6.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». Запланированные мероприятия  выполнены.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 25 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено в  полном объеме.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году приведены в Приложение 2 настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2017 № 6 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 344,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 327,0 тыс. рублей или 94,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий:  «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 1939,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1921,6 тыс. рублей или 99,1 %.

В рамках подпрограммы 2   предусмотрено выполнение  двух  основных мероприятий: (2.1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год представлен в приложение 4.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 2 284,2 тыс. руб., израсходовано 2 248,6 тыс. руб. (98,5 %);

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Киселевского сельского поселения» при плане – 327,7 тыс. руб. израсходовано 327,0 тыс.руб. Работы по техническому обслуживанию сетей водопровода выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» израсходовано 1 921,6 тыс. руб., плановые значения – 1 939,4 тыс. руб. (100,9%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Приложение 3 настоящего отчета.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В 2017 году было запланировано достижение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение четыре показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении №1.

Раздел 7. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и  обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами»:

1. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 16.01.2017 № 5 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 120 «Благоустройство территории и  обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов»:

2. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 30.03.2017 № 41 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 120 «Благоустройство территории  и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 22.03.2017 №33 « О  внесение изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов»:

3. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 01.06.2017 № 70 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 120 «Благоустройство территории  и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 29.06.2017 №42 « О  внесение изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов»:

4. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 01.08.2017        № 97 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 120 «Благоустройство территории  и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 29.08.2017 №44 « О  внесение изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов»::

Раздел 8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли своих плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 1.2- 1;

Целевого показателя 1.3- 1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 2.2- 1;

Целевого показателя 2.3- 1;

Целевого показателя 2.4- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 8:8=1.Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы расчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равнв 3:3=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 2 248,6:2284,2=0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,99=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 35,6 тыс.руб., а также основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

9. Информация о реализации мер регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Киселевского сельского поселения в 2017 году не предусматривались.

10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2018 №5 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год в соответствии с которым  будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 72,0 | 66,2 | 72,0 | В связи с увеличением % износа водопроводной сети в с.Киселево |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 53,9 | 61,0 | 58,9 | В связи с отсутствием воды в шахтных колодцах п. Закордонный |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 72,0 | 66,2 | 72,0 | В связи с увеличением % износа водопроводной сети в с.Киселево |
| 1.3. | Уровень газификации Киселевского сельского поселения | процентов | 28,1 | 35,8 | 37,9 | Увеличение за счет газификации х.Шахтенки |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 28,1 | 54,0 | 52,4 | Увеличение за счет охвата вывозом ТКО х.Черников |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 8 | 2 | 5 |  |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв. м | 87350,0 | 85500,0 | 86800,0 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 95,0 | 96,5 | 95,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | всего | 2 284,2 | 2 248,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2 284,2 | 2 248,6 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | всего | 344,8 | 327,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 344,8 | 327,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 344,8 | 327,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 344,8 | 327,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | всего | 1 939,4 | 1 921,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 939,4 | 1 921,6 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1 283,6 | 1 281,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 283,6 | 1 281,2 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 103,4 | 89,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 103,4 | 89,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 552,4 | 551,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 552,4 | 551,4 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том  числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | повышение удовлетво- ренности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | 17,8 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения»… |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  | 2,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения |  | 14,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  | 1 | - |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы Неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 344,8 | 344,8 | 327,0 | 327,0 | 17,8 |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов были заключены договора по ремонту объектов коммунального хозяйства: № 4 от 27.07.2017 № 5 от 27.07.2017 № 15 от 08.09.2017 № 16 от 27.09.2017 № 17 от 25.10.2017 № 20 от 21.11.2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 344,8 | 344,8 | 327,0 | 327,0 | 17,8 |
| 3 | Мероприятие: 1.1.1. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С.. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 1 939,4 | 1 939,4 | 1 921,6 | 1 921,6 | 17,8 |
| 6 | Основное мероприятие: 2.1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения. №4 от 26.01.2017 № 14 от 27.03.2017 № 16 от 15.05.2017 № 7 от 10.08.2017 № 18 от 23.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 283,6 | 1283,6 | 1281,2 | 1281,2 | 2,4 |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С.. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были заключены договора: № 9 от 10.05.2017 № 1 от 01.03.2017 № 2 от 01.03.2017 № 1 от 23.03.2017 № 2 от 23.03.2017 № 3 от 23.03.2017 № 4 от 23.03.2017 № 5 от 23.03.2017 № 6 от 23.03.2017 № 7 от 23.03.2017 № 8 от 23.03.2017 № 9 от 23.03.2017 № 10 от 23.03.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 103,4 | 103,4 | 89,0 | 89,0 | 14,4 |
| 8 | Мероприятие 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня благоустройства территории поселения. Для реализации данного мероприятия были заключены договора: № 919/060 от 22.03.2017 № 4 от 23.03.2017 № б/н от 15.03.2017 № 066 от 04.04.2017 № 086 от 22.04.2017 № 3 от 03.04.2017 № 4 от 05.04.2017 № 5 от 02.05.2017 № 6 от 02.05.2017 № 7 от 02.05.2017 № 8 от 02.05.2017 № 170 от 28.08.2017 № 4 от 04.05.2017 № 10 от 01.06.2017 № 5 от 01.08.2017 № 6 от 01.08.2017 № 7 от 05.10.2017 № 8 от 05.10.2017 № 9 от 05.10.2017 № 10 от 16.10.2017 № 11 от 16.10.2017 № 12 от 01.11.2017 № 13 от 01.11.2017 № 14 от 01.11.2017 № 19 от 02.11.2017 № 28 от 01.12.2017 № 29 от 01.12.2017 № 30 от 01.12.2017 № 31 от 15.12.2017 № 32 от 15.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 552,4 | 552,4 | 551,4 | 551,4 | 1,0 |
| 9 | Мероприятие 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И . Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 248,6 | 2 248,6 | 35,6 |