РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 	                                                       №    61                                        с. Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение»-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 22.03.2016 № 61

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 25.10.2013 № 125.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Киселевского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Киселевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтового покрытия в с. Киселево -  670,79  м2; х.Черников -  648,05 м2; с. Павловка- 800,0 м2

-  ремонт щебеночного  покрытия в   с..Ребриковка  ул. Пушкина  общей площадью-836 кв.м.

- уборка мусора вдоль дорог в населенных пунктах; Киселево, Павловка, Черников, Коминтерн, Украинский.

-очистка дорог от снега в населенных пунктах: Киселево, Коминтерн, Первомайский, Закордонный, с. Ребриковка, с. Павловка,х.Черников,х.Петровский,х. Шахтенки, х. Богненко, х. Украинский, х.Бобров.

- осуществлялся строительный контроль.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 25.11.2014 № 124.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2015 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 3 669,3 тыс. руб., израсходовано 2 303,9 тыс. руб. (62,8 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 2 285,5 тыс. руб., израсходовано – 1 552,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 1 383,8 тыс. руб., израсходовано – 751,4 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» план – 3 653,3 тыс. руб., фактически расходовано – 2303,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета план – 1 552,6 тыс. руб., израсходовано –       1 552,6 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» план составляет 16,0 тыс. руб., фактических расходов не было, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения .

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение 3 показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем трем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении №1.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 14.01.2015 № 3/7 «О внесении изменений в приложение  № 1 к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 03.03.2015 № 17 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 24.02.2015 № 93 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

3. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 24.03.2015 № 26 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 24.03.2015 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

4.Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 15.04.2015 № 47 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 15.04.2015 № 101 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

5. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 24.07.2015  109 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Киселевского сельского поселения.

6. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 14.12.2015  201 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Киселевского сельского поселения.

7.Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 30.12.2015 № 232 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 125 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.12.2015 № 131 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки стнпени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей, не достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 2.2- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 4:4=1,0. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равнв 1:1=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 2303,9:3669,3=0,63;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,63=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 1 365,4 тыс. руб.,.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

8. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Киселевского сельского поселения

от 14.01.2015 года № 3 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутри поселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015г.».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

9. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 №131 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год в соответствии с которыми будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Киселевского сельского поселения | процент | 59,8 | 58,4 | 58,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1. | Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 14.01.2015 № 3 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Киселевского сельского поселения | до 01.03.2015 | 14.01.2015 | - |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 3 669,3 | 2 303,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 285,5 | 1 552,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 383,8 | 751,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» | всего | 3 653,3 | 2 303,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 285,5 | 1552,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 367,8 | 751,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 2 859,2 | 2 303,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 552,6 | 1 552,5 |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 306,6 | 751,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Разработка проектно-сметной документации на ремонт» | всего | 794,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 732,9 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 61,2 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» | всего | 16,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 16,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 16,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 16,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Киселевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 2859,2 | 2303,9 | 555,3 | - |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Разработка проектно-сметной документации на ремонт» | 794,1 | 0,0 | 794,1 | - |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 16,0 | 0,0 | 16,0 | - |
| ВСЕГО: | 3669,3 | 2303,9 | 1365,4 | - |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Киселевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,3 | - | 7,7 | 1344,2 | 92,3 | - | - | 112,1 | 7,7 |
| ВСЕГО: | 92,3 | - | 7,7 | 1344,2 | 92,3 | - | - | 112,1 | 7,7 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Киселевского сельского поселения, соглашениями |