Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 6 месяцев  2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммуналь-ного обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов были заключены договора по ремонту объектов коммунального хозяйства: № 5 от 14.01.2015 б\н от 25.02.2015 № 33 от 2.02.2015 № 71 от 06.03.2015 б\н от 24.03.2015 б\н от 16.04.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 414,0 | 344,0 | 344,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 30.06. 2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 980,4 | 461,7 | 905,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были заключены договора: №5 от 27.03.2015 №6 от 27.03.2015 №7 от 27.03.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 90,5 | 88,7 | 88,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения. Для реализации данного мероприятия были заключены договора: № 30 от 02.03.2015 №8 от 01.04.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 133,6 | 129,0 | 129,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Коробкина Н.М.- специалист первой категории Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах | X | 30.06.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Киселевского сельского поселения                                               О.И. Каралкин