Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.102%20%D0%BE%D1%82%2016.07.14%28%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80.%29.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.102%20%D0%BE%D1%82%2016.07.14%28%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80.%29.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»  | Малявко С.С.-специалистКаралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | За 6 месяцев заключены контракты:- на долевое строительство многоквартирных жилых домов в х.Бобров №0158300000815000001.\_приобретение жилых помещений х.Бобров №0158300000815000003;0158300000815000004;0158300000815000005. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 42 674,1 | 8 819,3 | 26 227,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»  | Малявко С.С.-инспекторКаралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Мероприятия по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу будут проводится после переселения граждан. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие мероприятия | Малявко С.С.-специалистКаралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Проведены работы по межеванию 4-х земельных участков под строительство жилых помещений | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  X |  X |  X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программа»** |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Киселевского сельского поселения» | Малявко С.С.-специалистКаралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Информирование населения по вопросам предоставления жилья малоимущим гражданам и многодетным семьям, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  | Малявко С.С.-специалистКаралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Заявлений от граждан о постановке на квартирный учет в 1 полугодие 2015г. не поступало. | X | 30.06.2015 |  X |  X |  X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Киселевского сельского поселения О.И. Каралкин