Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Новая%20папка\Пост.102%20от%2016.07.14(Благоустр.).doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Новая%20папка\Пост.102%20от%2016.07.14(Благоустр.).doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | Малявко С.С.-специалист  Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | За 6 месяцев заключены контракты:  - на долевое строительство многоквартирных жилых домов в х.Бобров №0158300000815000001.  \_приобретение жилых помещений х.Бобров №0158300000815000003;0158300000815000004;0158300000815000005. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 42 674,1 | 8 819,3 | 26 227,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Малявко С.С.-инспектор  Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Мероприятия по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу будут проводится после переселения граждан. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие мероприятия | Малявко С.С.-специалист  Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Проведены работы по межеванию 4-х земельных участков под строительство жилых помещений | 01.01.2015 | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программа»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Киселевского сельского поселения» | Малявко С.С.-специалист  Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Информирование населения по вопросам предоставления жилья малоимущим гражданам и многодетным семьям, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Малявко С.С.-специалист  Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Заявлений от граждан о постановке на квартирный учет в 1 полугодие 2015г. не поступало. | X | 30.06.2015 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Киселевского сельского поселения О.И. Каралкин